A hetek számozását a 2013/14/2 félév 7. hetétől, a feladat kiírás leadásától számítom, tehát ez számít az 1. hétnek.

# Tartalomjegyzék

Folyamatos karban tarás

# Ábrajegyzék

Folyamatos karban tarás

# Célkitűzések

Előre láthatóan 1 oldal.  
1. hét feladata

# Irodalomkutatás

Előre láthatóan 18 oldal.  
1-5. hét feladata

## Bevezetés

Előre láthatóan 1 oldal.  
1. hét feladata

## Követelménytervezés

Előre láthatóan 1 oldal.  
2. hét feladata

### A követelmény tervezés általános leírása

Előre láthatóan 6 oldal.  
2. hét feladata

### Követelmény modellezés eszközei

Előre láthatóan 1 oldal.  
2. hét része

#### Use Case modell

Előre láthatóan 2 oldal.  
2. hét része

#### User Stories: az agilis megközelítés

Előre láthatóan 2 oldal.  
3. hét része

## Szakirány vezéreltség

Előre láthatóan 1 oldal.  
3. hét része

### Szakirány vezérelt tervezés

Előre láthatóan 2 oldal.  
3. hét része

## Szövegbányászat

Előre láthatóan 3 oldal.  
4. hét része

## Alternatív szövegelemzési megfontolások

Előre láthatóan 1 oldal.  
5. hét része

## Az irodalomkutatás alapján leszűrt tanulságok

Előre láthatóan 1 oldal.  
5. hét része

# A rendszerrel szemben támasztott követelmények

Előre láthatóan 6 oldal.  
7. hét része

## A rendszerben megjelenő felhasználói szerepkörök

Előre láthatóan 1 oldal.  
7. hét része

## Funkcionális követelmények

Előre láthatóan 3 oldal.  
7. hét része

## Nem funkcionális követelmények

Előre láthatóan 1 oldal.  
7. hét része

# Követelményanalízis

Előre láthatóan 13 oldal.  
7-8. hét része

## A rendszer statikus modelljének elemzése

Előre láthatóan 0 oldal.  
7. hét része

### Szerkezet áttekintő nézet

Előre láthatóan 1 oldal.  
7. hét része

### Szerkezeti nézet

Előre láthatóan 4 oldal.  
7. hét része

## A rendszer dinamikájának és folyamatainak elemzése

Előre láthatóan 3 oldal.  
8. hét része

## Képernyő vázlatok

Előre láthatóan 3 oldal.  
8. hét része

# Rendszerterv

Előre láthatóan 18 oldal.  
9-11. hét része

## Képernyő tervek

Előre láthatóan 4 oldal.  
9. hét része

## Csomagáttekintő nézet

Előre láthatóan 1 oldal.  
10. hét része

## Részletes komponens leírások

Előre láthatóan 6 oldal.  
10. hét része

## Részletes dinamikus nézetek

Előre láthatóan 4 oldal.  
11. hét része

## Telepítési nézet és rendszerkörnyezet

Előre láthatóan 1 oldal.  
11. hét része

# Az implementáció részletei

Előre láthatóan 6 oldal.  
11-14. hét része

# Tesztelés

Előre láthatóan 5 oldal.  
15-16. hét része

## Statikus tesztelés

Előre láthatóan 1 oldal.  
15. hét része

## Dinamikus tesztelés

### Egység teszt

Előre láthatóan 1 oldal.  
15. hét része

### Komponens teszt

Előre láthatóan 1 oldal.  
15. hét része

### Integrációs teszt

Előre láthatóan 1 oldal.  
16. hét része

### Rendszer teszt

Előre láthatóan 1 oldal.  
16. hét része

### Átadási teszt

Előre láthatóan 1 oldal.  
16. hét része

# Továbbfejlesztési lehetőségek

Előre láthatóan 1 oldal.  
17. hét része

# A szakdolgozat tartalmi összefoglalója

Előre láthatóan 2 oldal.  
17. hét része

# Irodalomjegyzék

Folyamatos karbantartás

# Mellékletek

Igény esetén